Sprint Review y Sprint Retrospective

Proyecto: ERP para SIMM.

Sprint: 2

Duración: 2 semana. Del 28` de febrero al 13 de mayo de 2025.

Equipo: CodeLab UNAH.

Integrantes: Cristhian David Ordoñez Lopez, Nohelia Mondragon, Samuel Paz, Jhonny Hernandez,

Sprint Review

Objetivos del Sprint:

- Finalizar 8 HU que comprenden 28 puntos de HU.

- Entregar el módulo administrativo semi completo, permitiendo a los usuarios crear roles y permisos, gestionar nuevos productos, gestionar inventario, gestionar método de valuación.

## Información general del sprint

El sprint comprendió dos semanas, desde el 28 de febrero hasta el 13 de marzo. El equipo está formado por cuatro desarrolladores y tiene como Product Owner y Scrum Máster al ing. Harold Matamoros. Según la velocidad medida al finalizar el sprint, el equipo completó 28 puntos de usuario, distribuidos entre los integrantes de la siguiente manera:

| Desarrollador | Puntos de usuario completados |
| --- | --- |
| Cristhian Lopez | 19 |
| Samuel Paz | 11 |
| Jhonny Hernandez | 8 |
| Nohelia Mondragon | 9 |

Entregables Completados:

- Historia de Usuario (HU) completada: configuración de método de valuación, Registro de entradas y salidas de inventario, configuración de roles y permisos, asignación de roles a usuarios, gestión de sucursales, Registro de clientes, configuración de tipos de documentos.

- implementación de pipelines (CI/CD), el proyecto actualmente es capaz de hacer pruebas integras automáticas en git con el front y el backedn gracias a los dockerFile.

- CD, el proyecto tiene una rama llamada despliegue, el cual, llama un action que automatiza su despliegue e integración en azure.

- Link de página publica: https://uicodelabunah.ambitiouswave-de8b838a.southcentralus.azurecontainerapps.io

Cambios en Requisitos o Alcance:

- Se hicieron modificaciones en la base de datos para que permita configurar métodos de valuación contables y almacenarlos.

- Se implementó revisión de roles y permisos a todo el sistema, únicamente los usuarios Administradores cuentan con todos los permisos, del contrario, debe de ser proporcionados.

Cumplimiento de Tiempos:

- Se completaron todas y cada una de las HU dentro del periodo de tiempo establecido, cumpliendo cata criterio de aceptación y pasando por cada uno de los procesos de scrum.

- Como hallazgo se puso en pausa la HU 1.7, pero se hizo la HU que correspondía a ella y se finalizó.

Feedback

- Agregar paginación a listados grandes para optimizar los tiempos de carga del sistema si los datos son demasiados grandes.

Sprint Retrospective

Lo que salió bien:

- El sistema tiene un action automático para CI/CD.

- El despliegue de la aplicación es en azure.

- Se completaron todas las HU destinadas para este sprint.

Áreas de mejora:

- Distribución de trabajo: Faltó iniciativa para distribuir mejor la carga de trabajo, lo que provocó que algunos miembros del equipo se sobrecargaran.

- Comunicación: Hubo falta de comunicación efectiva entre los miembros del equipo, lo que impactó en la colaboración.

- Diagrama de base de datos: No se trabajo con un diagrama de base de datos, se iba trabajando primero código, luego diagrama (muchas veces ni diagrama)

Impedimentos o Bloqueos:

- Ninguno.

Acciones para mejorar en el próximo sprint:

- Trabajo en varias HU: Trabajar en más de una historia de usuario por sprint para mejorar la productividad.

- Mejorar la comunicación: Se implementarán reuniones de seguimiento más frecuentes para asegurar que todos estén alineados.

- División de roles Front-End y Back-End: Asegurar una distribución clara de tareas entre los desarrolladores de front-end y back-end para aumentar la eficiencia.

Metas para el próximo sprint

- Finalizar 6 HU que suman 29 puntos de HU, la cual va a permitir hacer reportes contables y ventas.